**Projekt címe:**

Hitelkalkulator.hu ([www.hitelinformaciok.hu](http://www.hitelinformaciok.hu/)) weboldal újjáalakítása

**Projekt rövid leírása:**

A Hitelkalkulator.hu weboldalt PhP alapú technológiáról modern, dinamikus“single page application”-re való váltás során JavaScript nyelven íródott, React keretrendszerre cserélni. A korábbi tartalmi részeket meghagyva, de teljesen új köntösbe ültetve működne az újfajta oldal.

**Tartalmi elemek (becsült munkaórákkal):**

* fejlesztői környezet felállítása, külső könyvtárak felmérése, design elemek kidolgozása – 10 óra
* hiteligénylés információk – 8 óra
* érvek a cégválasztás mellett – 8 óra
* kapcsolat és elérhetőség – 6 óra
* hitelkalkulátor (magánszemély és vállalati) – 30 óra
* hírfolyam / blogbejegyzések sávja – 8 óra
* hírfolyam adminisztráció (admin) - 20 óra
* ajánlat és segítség:
  + “Visszahívás kérése” → űrlap – 10 óra
  + “Hitelképesség felmérése” → űrlap (integrálás a kalkulátorba) - 16 óra
* megjelenítés: magánszemélyeknek és vállalatoknak (nyitó opció és/vagy menü fülek) – 8 óra
* aktuális ajánlatok → modern menürendszerrel - 8 óra
* live chat ablak (munkaidőben) - 16 óra
* végső tesztelés – 2 óra

**Adatbázis** (hírek, admin jogok): Firebase (Database & Authentication)

**Frontend technológia**: React 16 (+ libs)

**Verziókezelés**: GitHub (private repository)

**Fejlesztői környezet**: Visual Studio Code

**Programnyelvek**: HTML, SCSS, JavaScript, AngularJS (kalkulátor modul)

**Hiányzó háttéranyagok**: Design tervek (külalak és stílusjegyek)

**Meglévő háttéranyagok**: menürendszer ötletek, űrlap mező ötletek, fizetett kalkulátor integrálási utasításai, korábbi weboldal forráskódja

**Fejlesztés kezdete**: 2020. október 12.

**Weboldal átadása**: 2020. december 18.

**“Minta” oldalak:**

* [www.hitelmax.hu](http://www.hitelmax.hu/) (űrlapok és kalkulációk)
* [www.money.hu](http://www.money.hu/) (hírek és hírfolyam)
* [www.bankmonitor](http://www.bankmonitor/) (űgyfélkategóriák)

**Becsült munkaórák száma**: 150 munkaóra

**Becsült munkadíj**: nettó 150.000 forint (kb. 420 euró)

**Kommunikáció:**

* Zoom meeting - kétheti rendszerességgel
* Igény esetén telefonos és e-mailes konzultáció

**Kapcsolattartási adatok:**

Név: László Bálint

E-mail: [laszlobalint1987@gmail.com](mailto:laszlobalint1987@gmail.com)

Telefon: +36-70/67 93 041

Forint számla: 11773363-01788363 (OTP Bank)

Devizaszámla: Revolut 🡪 szükség esetén

2020. október 5.